附件 1-2

兰州新区“十四五”卫生健康事业发展规划新区投资重点项目表

| 序号 | 性质 | 项目名称 | 等级 | 园区 | 床位数 | 位置 | 实施年限 | 总投资 ( 亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 22 项，由新区投资建设，预计新增公立医疗机构床位 860 张。 （按项目实施开始年度排序） |  |  |  |  |  |  |  | 8.51 |
| 1 | 续建 | 兰州新区疾病预防控制中心、省级集中医学隔离观察点和医疗应急物资储备库建设项目 | / | 中川园区 | / | 经十七路西侧、医 疗 综 合体东 南角 | 2020- 2022 | 3.49 |
| 2 | 新建 | 小横路社区医院建设项目 | 二级 | 秦川园区 | 100 | 纬六十路南侧、经 四 十 路东侧 | 2023- 2025 | 0.4 |
| 3 | 新建 | 移民安置区卫生服务中心建设项目 | 中心 | 西岔园区 | 20 | 新区现代农业产业园 | 2021- 2022 | 0.24 |
| 4 | 新建 | 瑞岭馨苑社区卫生服务中心建设项目 | 中心 | 中川园区 | 20 | ES1# 路南侧、ES6# 路 西侧 | 2021- 2022 | 0.1 |
| 5 | 新建 | 瑞岭学府社区卫生服务中心建设项目 | 中心 | 中川园区 | 20 | 纬七路南侧、经十一支路东侧 | 2024- 2025 | 0.1 |

| 序号 | 性质 | 项目名称 | 等级 | 园区 | 床位数 | 实施年限 | 总投资 ( 亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 新建 | 瑞岭名郡社区卫生服务站建设项目 | 站 | 中川园区 | / | 2021- 2022 | 0.02 |
| 7 | 新建 | 瑞岭锦绣社区卫生服务站建设项目 | 站 | 中川园区 | / | 2021- 2022 | 0.015 |
| 8 | 新建 | 化工园区急救分站建设项目 | 急救站 | 秦川园区 | / | 2021- 2022 | 0.004 |
| 9 | 新建 | 园丁花园社区卫生服务站建设项目 | 站 | 西岔园区 | / | 2022- 2023 | 0.015 |
| 10 | 新建 | 瑞岭嘉苑社区卫生服务站建设项目 | 站 | 西岔园区 | / | 2022- 2023 | 0.015 |
| 11 | 新建 | 恒裕湖畔社区卫生服务站建设项目 | 站 | 中川园区 | / | 2022- 2023 | 0.015 |
| 12 | 新建 | 表面处理园急救分站建设项目 | 急救站 | 秦川园区 | / | 2023- 2024 | 0.1 |
| 13 | 新建 | 翠湖郡社区卫生服务站建设项目 | 站 | 中川园区 | / | 2023- 2024 | 0.015 |

| 序号 | 性质 | 项目名称 | 等级 | 园区 | 床位数 | 位置 | 实施年限 | 总投资 ( 亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 新建 | 海亮学府社区卫生服务站建设项目 | 站 | 中川园区 | / | ES15# 路 北侧、ES18# 路 西侧 | 2024- 2025 | 0.015 |
| 15 | 新建 | 瑞辰玖阙社区卫生服务站建设项目 | 站 | 中川园区 | / | 纬五路北侧、经七路西侧 | 2024- 2025 | 0.015 |
| 16 | 新建 | 皋兰县公共卫生医疗服务中心 建设项目 | / | 皋兰 | 204 | 皋兰县三川口 | 2022- 2023 | 1.16 |
| 17 | 新建 | 皋兰县中医医院新建住院医技综合楼项目 | / | 皋兰 | 500 | 皋兰县中医院院内 | 2022- 2024 | 1.46 |
| 18 | 新建 | 皋兰县人民医院立体停车场建设项目 | 二级 | 皋兰 | / | 皋兰县人民医院院内 | 2023- 2024 | 0.2 |
| 19 | 新建 | 皋兰县妇幼保健院群体保健楼及辅助设施建设项目 | 一级 | 皋兰 | / | 皋兰县魏家庄村 | 2023- 2024 | 0.41 |
| 20 | 新建 | 托管 5 镇卫生院提标扩能建设项目 | / | 托管5镇 | / | 上川、黑石、石洞、水阜、 什川 | 2023- 2025 | 0.1 |
| 21 | 新建 | 皋兰县妇幼保健院后勤保障楼 建设项目 | 一级 | 皋兰 | / | 皋兰县魏家庄村 | 2024- 2024 | 0.12 |
| 22 | 新建 | 皋兰县人民医院康养综合楼建设项目 | 二级 | 皋兰 | / | 皋兰县人民医院院内 | 2024- 2025 | 0.5 |