秦川镇2023年自建房安全专项整治工作

支出绩效评价报告

项目名称： 秦川镇2023年自建房安全专项整治工作

项目主管部门：秦川镇人民政府

评价实施部门：秦川镇项目绩效评价小组

评价机构名称：

2024年8月

秦川镇2023年自建房安全专项整治工作

支出绩效评价报告

- 项目基本情况

- （一）项目立项背景

- 为了深入贯彻落实省委、省政府和新区党工委、管委会关于自建房安全工作的部署要求，根据《兰州新区管委会办公室关于印发<兰州新区自建房安全专项整治工作方案>的通知》（新政办发〔2022〕26号）文件精神，深刻汲取湖南长沙“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故教训，推动建立自建房安全管理长效机制，切实维护人民群众生命财产安全，我镇组织开展“百日行动”，于2023年2月委托兰州新区秦川城乡发展投资有限公司将全镇经营性自建房进行安全鉴定，对危及公共安全的经营性自建房进行快查快改、立查立改，及时消除安全风险。

- （二）项目预算安排及使用情况

该项目将其中房屋安全鉴定内容委托兰州新区城乡发展投资有限公司，房屋安全鉴定费用为319627.24元；将其中C/D级危房拆除及建筑垃圾清运内容委托兰州新区秦凯劳务服务有限公司，C/D级危房拆除及建筑垃圾清运费用180372.76元。以上最终实际结算金额共计500000元。

我镇于2023年5月31日第七次党委会决定将秦川园区建设局拨付500000元给城乡公司支付鉴定费319627.24元，三层及以上排查面积71028.26平方米，每平方米单价4.5元，小计319627.24元，给镇公司支付CD级危房拆除费用180372.76元。

- （三）项目计划内容及实施情况

- 项目实施时间为2023年2月13日至2023年5月8日，项目实施内容为对秦川镇临街三层及以上商住户共71028.26平方米房屋进行安全鉴定，对鉴定为C/D级的9户13处危房建筑进行整体拆除。
    具体工作有以下几方面:1.由兰州新区城乡发展投资有限公司委托第三方检测公司对镇域内经营临街商铺进行安全鉴定;2.由兰州新区秦凯劳务服务有限公司对鉴定为C/D级的9户13处危房建筑进行整体拆除并将清运建筑垃圾。

实施情况：秦川镇2023年自建房安全专项整治工作共计支出500000元，我镇项目主管部门严格参照资金管理制度，对项目进行专项资金核算，经费按照完成情况申请，严格资金管理，资金使用审批按照财务规定执行，截至2023年5月8日，对秦川镇临街三层及以上商住户共71028.26平方米房屋进行安全鉴定，拆除9户13处C/D级的危房建筑。
    （四）项目组织管理。该项目主管部门为秦川镇应急管理与法制服务中心，其主要职责为项目管理和项目资金监管。具体实施单位为兰州新区城乡发展投资有限公司与兰州新区秦凯劳务服务有限公司。

二、项目绩效目标

项目总体目标：完成秦川镇镇区及24个村自建房安全专项整治工作，包括临街商住户房屋安全鉴定工作与C/D级危房建筑拆除工作等。
    三、评价基本情况

（一）评价目的

为了进一步提升部门绩效管理水平，提高财政资源配置效率和使用效益；通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用＂的绩效评价机制提供决策依据；通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强“秦川镇2023年自建房安全专项整治项目”管理，提高项目管理水平，发挥资金效益提供重要的参考依据。

- 评价对象与范围

- 评价对象为“秦川镇2023年自建房安全专项整治项目”其范围涉及24个行政村。

- （三）评价依据:

1.《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》（新办发[2023]5号）；

2.《甘肃省财政厅关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（甘财绩[2022]5号）；

3.兰州新区秦川园区财政金融局《关于开展2024年度预算绩效部门评价和财政评价的通知》（新秦财金发[2024]19号）；

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、系统性原则、经济性原则。

1.相关性原则：应当与绩效目标有直接关系，能够恰当反映目标的实现程度。

2.重要性原则：应当优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.系统性原则：应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

4.经济性原则：应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价方式。本次评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式进行评价，选择比较法将项目实施情况和绩效目标进行比较。

5

现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。非现场评价是指评价项目小组根据项目单位提交的项目相关资料进行分析，提出评价意见。

（五）绩效评价指标体系。

1.评价标准

标准值的确定方法主要有计划标准、行业标准、历史标准、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准等。本次评价采用了计划标准、历史标准来确定标准值。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

对于项目内容完成情况、项目水平等需要考核的重要指标，根据考核项目实际产出情况，设计制定分档标准，分档标准值及各档分值由评价人员根据实际工作情况及本次绩效评价目的并征求有关意见加以确定。

2.评价指标、指标权重

参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）附2《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》，结合2023年度秦川镇自建房安全专项整治项目工作特点，主要从“决策”、“过程”、“产出“、“效益”四个维度对绩效目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价，对项目绩效做出全面、客观、公正的评价。

“决策”权重10分，下设“项目立项”、“资金投入”、“绩效目标”三个二级指标，主要评价“立项依据规范性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效目标明确性”、“预算编制科学性”以及“资金分配合理性”，相应下设6个三级指标。

“过程”权重25分，下设“资金管理”和”组织实施“两个二级指标，主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性，相应设置5个三级指标。

“产出”权重40分，下设“产出数量”、“产出质量”、、“产出时效”以及“成本指标”四个二级指标，主要评价项目的产出数量目标的实现程度和项目产出质量目标的实现程度、项目产出时效的实现程度、成本控制的上限范围，下设7个三级指标具体评价。

“效益”权重25分，下设“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”、“满意度”四个二级指标，主要评价项目实施后的社会效益、生态效益和、可持续影响和满意度，下设4个三级指标具体评价。

- 3.数据来源、证据收集方式

- 秦川镇2023年自建房安全专项整治工作绩效评价计划采取深入预算执行单位面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证、等证据收集方法，从各相关部门及关联方获取大量高质量和准确可靠的数据信息。

（六）评价人员组成

德  刚  秦川镇纪委                   纪委书记

苗承龙  秦川镇人民政府               副镇长

蒲国明  秦川镇应急管理与法制服务中心 主任

王  勇  秦川镇财政所                 负责人

谢伟东  兰州新区城乡发展投资有限公司 负责人

贾  涛  兰州新区秦凯劳务服务有限公司 负责人

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）接触项目主管部门及具体实施单位，获取基础资料，了解项目基本概况；

（2）制定绩效评价初步实施方案，包括时间安排、工作步骤、人员分工等；

（3）草拟评价指标体系及评价标准、访谈提纲、基础数据表及资料清单等。

2.评价实施阶段

（1）与项目相关部门、关键岗位人员进行座谈访谈，了解项目运营和管理状况，业务操作流程；

（2）收集政策、文件、操作记录，审核、分析资料信息；

（3）对项目实施区域、行政村进行项目测评，主要方式发放调查问卷进行民主测评；

（4）不断修改完善评价指标体系，形成初步评价结论，适时与项目单位反馈交流。

3.撰写报告阶段

（1）综合分析评价信息，汇总指标评分情况，撰写绩效评价报告（征求意见稿）；

（2）综合各方反馈意见对报告加以修改完善，定稿并向秦川园区财政局提交绩效评价报告正式版；

（3）后期将及时归档绩效评价资料。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况

项目绩效评价综合得分为95分，评价结果等级为优。其中过程得10分，产出得50分，效益得27分，满意度得8份。一级指标得分情况如下表：

| 项目 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 10 | 25 | 40 | 25 | 100 |
| 实际得分 | 10 | 25 | 40 | 20 | 95 |

（二）主要结论

综上评价，评价小组认为：

秦川镇应急管理与法制服务中心很好的完成了“秦川镇2023年自建房安全专项整治项目”的绩效目标。“秦川镇2023年自建房安全专项整治项目”项目立项充分，符合相关要求；项目绩效预算经新区财政局批复；项目实施单位制订了项目管理相关制度，并基本得到有效执行；项目资金到位情况良好，资金使用基本规范。该项目推动建立了自建房安全管理长效机制，切实维护人民群众生命财产安全，人民群众满意度的明显增强。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标满分为10分，根据评价原则，决策评价得分为10分。

| 项目 | 立项依据规范性 | 立项程序规范性 | 绩效目标合理性 | 绩效目标明确性 | 预算编制科学性 | 资金分配合理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 |
| 实际得分 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 |

决策指标主要评价项目立项的规范性、绩效目标设置的合理性、预算编制科学性和资金分配合理性，下设”项目立项”、"绩效目标”以及“资金投入“三个二级指标和”项目立项规范性”、“立项程序规范性”、“绩效目标合理性”、“绩效目标明确性”、“预算编制科学性”、“资金分配合理性”六个三级指标。对于投入指标的评价，主要采取查阅资料的方法，如查阅预算批复、单位2023年度绩效目标、项目资金拨付明细、项目资金支付明细、项目相关政策文件以了解项目绩效目标的规范性、预算执行情况，对项目投入涉及的指标打分。

（二）项目过程情况。

过程指标满分为25分，根据评价原则，过程评价得分为25分。

| 项目 | 资金到位率 | 预算执行率 | 资金使用合规率 | 管理制度健全性 | 制度执行有效性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 实际得分 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 |

过程指标主要评价对项目预算控制及资产管理情况，下设“资金管理”和”组织实施“两个二级指标，再细分五个三级指标，包括“预算执行率”、“资金到位及时率”、“资金使用合规性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”。对于过程指标的评价，主要采取了查阅资料、访谈座谈、抽查记录等方式，查看了项目资金的收付款凭证，核查其账务处理是否符合规范、项目质量是否可控、监管是否有效、项目开支是否严格按照规定履行手续等情况。对项目过程涉及的指标进行打分。

（三）项目产出情况。

产出指标满分为40分，根据评价原则，产出评价得分40分。

| 项目 | 数量指标 |  | 质量指标 |  | 时效指标 |  | 成本指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图斑摸排量 | 房屋鉴定量 | 全域摸排覆盖率 | 检测结果准确率 | 图斑摸排及时性 | 房屋鉴定及时性 | 成本控制 |
| 标准分值 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 实际得分 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

产出指标主要评价项目实施完成情况，包括完成数量、质量的完成程度。下设“产出数量”、“产出质量”以及“产出时效,3个二级指标，再细分6个三级指标，包括“图斑摸排量”、“房屋鉴定量”、“全域摸排覆盖率”、“检测结果准确率”、“图斑摸排及时性”、“房屋鉴定及时性”于产出指标的评价。主要采取了查阅资料和访谈座谈进行资料收集、整理和分析，收集了与各项指标相关的项目资料，了解项目的具体产出情况及成果，对项目产出涉及的指标进行打分并计算结果。

- （四）项目效益情况。

效益指标满分为25分，根据评价原则，效益评价得分为20分。

| 项目 | 社会效益 | 安全效益 | 可持续性影响 | 服务对象满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公众安全意识提升程度 | 消除安全隐患 | 持续推动城乡建设发展 | 镇域内常住人口满意度 |
| 标准得分 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 实际得分 | 10 | 3 | 4 | 3 |

- 效益方面主要评价项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于效益指标的评价，主要采取了查阅资料、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目效益涉及的指标进行打分，并计算结果。

六、项目主要经验及做法

对全镇35980栋自建房（其中经营性1099栋，非经营性34881栋）开展地毯式大排查。排查出存在安全隐患的经营性自建房共计20栋（鉴定为D级8栋，鉴定为C级12栋），6栋D级经营性自建房已拆除，2栋D级经营性自建房已管控，11栋C级经营性自建房已拆除，1栋C级经营性自建房已管控，排查出存在安全隐患的非自建房共计23栋，其中18栋已进行拆除，5栋无人居住的已管控，均已消除安全隐患。

七、存在的问题及原因分析

- （一）自建房质量问题突出。随着自建房数量不断增加，自建房质量问题也尤为突出，部分自建房存在偷工减料、违规建设等问题，导致房屋质量无法保证，一些自建房所有人安全意识淡薄，对房屋安全问题缺乏足够的认识和重视，导致房屋长期处于危险状态，给居民的生命财产安全带来隐患，

（二）自建房监管难度较大。之前因长期对自建房缺少监管，农村居民很难理解与接受相关的监管要求，导致如今自建房监管难度较大，缺乏有效的监管机制和手段，一些违规建设和存在安全隐患的房屋未能及时发现和处理。并且目前针对自建房安全的法规制度还不够完善，对于违规建设和存在安全隐患的房屋缺乏明确的处罚措施和标准。

（三）自建房基础设施不足。在农村及乡镇，应纳入而未纳入前期管理的自建房大量存在，市政配套不完善，公共设施不足，管理不到位，“脏乱差”问题非常突出，自建房建房资金预算有限，居民房屋安全意识淡薄，为了节约成本，自建房普遍存在“三无”情况，即建房无设计图纸、施工队伍无资质、无施工监理单位。最终建造的房屋结构不合理，建房质量普遍不高，安全系数极低。并且法律上对参与自建房施工队伍的资质等方面没有强制性规定。同时，也缺乏针对性的行业规定，从业者鱼龙混杂，一定程度上让居民随意建房、无序建房处于野蛮生长状态，让自建房基础设施完全没有保障。
   八、有关建议

（一）切实消除安全隐患。深入推进经营性自建房安全隐患整治，组织专业力量对初步判定存在安全隐患的开展安全鉴定，建立整治台账，按照先急后缓、先大后小的原则，整改完成一户、销号一户。对存在结构倒塌风险、危及公共安全的，要立即采取停止使用、临时封闭、人员撤离等管控措施，该拆除的依法拆除；对存在设计施工缺陷的，通过除险加固、限制用途等方式处理；对一般性隐患要立查立改，落实整改责任和措施。要积极探索符合地方实际的整治措施，结合棚户区改造、农村危房改造、镇域改造等，因地制宜采取分类处置措施，及时消除安全隐患。

（二）强化日常检查工作。压紧压实属地责任，加强组织领导，进一步明确审批部门和行业主管部门的安全管理职责，强化督促指导，统筹协调解决重大问题，充实城镇房屋专业化管理力量，强化监管执法保障，定期对一线执法人员开展培训，提升基层监管执法能力和水平。

（三）加强房屋安全鉴定管理。规范房屋安全鉴定市场，公布房屋安全鉴定专业机构推荐名录。加强房屋安全鉴定机构和从业人员管理，定期开展专项检查，督促鉴定机构配备开展业务所必需的人员和设备，依法严厉打击出具虚假报告等行为，切实维护群众利益。

- 需要说明的问题

- 无

2024年8月29日

秦川镇人民政府