兰州新区秦川园区2023年度高标准农田建设项目

绩效评价报告

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 2023年度高标准农田建设项目绩效评价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价年度 |  |  |  | 2023年度 |  |  | 评价类型 |  |  | 财政评价 |  |
|  | 委托评价单位 |  |  |  | 兰州新秦川园区金融财政局 |  |  | 评价机构名称 |  |  | 甘肃道瑞科技咨询有限公司 |  |
|  | 评价对象名称 |  |  |  | 秦川园区农林水务局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施目的 | 高标准农田建设项目绩效评价服务以项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面为分析框架，围绕《甘肃省农田建设项目管理实施办法》对高标准农田建设项目审批、资金管理及项目实施后续管理及发挥的经济、社会效益等进行评价，综合衡量高标准农田建设项目实施效果。目的在于找出秦川园区高标准农田建设项目及资金管理中的薄弱环节，提出改进建议，从而提高今后部门对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） | 预算安排资金 |  |  |  | 7909 |  |  | 实际到位资金 |  |  | 7909 |  |
|  | 其中：中央资金 |  |  |  | 1463 |  |  | 其中：中央资金 |  |  | 1463 |  |
|  | 省级资金 |  |  |  | 4946 |  |  | 省级资金 |  |  | 4946 |  |
|  | 本级资金 |  |  |  | 1500 |  |  | 本级资金 |  |  | 1500 |  |
|  | 实际支出资金 |  |  |  | 7909 |  |  | 结余资金 |  |  | 0 |  |
|  | 预算执行率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 |  |  | 2023年秦川园区高标准农田建设项目1个，建设高标准农田5万亩，其中：目标一完成兰州新区秦川园区2023年高标准农田建设项目（新建）：项目总建设面积35765.41亩，涉及黄茨滩村、砂梁村天山村、红井槽村、甘露池村、古联村、五联村等7个行政村，主要建设内容为土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程田间道路工程及农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程。目标二完成兰州新区秦川园区2023年高标准农田建设项目（改造提升）：项目总建设面积15389.66亩，涉及黄茨滩村、红井槽村、甘露池村、五联村、胜利村、振兴村等6个行政村。项目主要建设内容为土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程田间道路工程及农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价范围 |  |  | 财政资金补助7909万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 指标体系 |  |  | 本次绩效评价以高标准农田建设项目2023年预算资金为导向，通过查阅项目相关资料，结合项目绩效目标及工作计划，由评价组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。按照逻辑分析法设计思路，结合秦川园区农林水务局对项目支出评价的要求，评价指标体系包括项目决策、过程、产出、效益四部分内容。指标体系整体框架由4个大类组成，包括4项一级指标、14项二级指标、28项三级指标组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方法 |  |  | 比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集及 处理方法 |  |  | 评价小组收集基础数据及资料，完善评价基础资料。评价组到达调研地后分小组进行相关工作。第一评价小组对基础数据进行查验，就资金流向（包括秦川园区在使用此项资金时是否合规、支出方向是否符合相关管理办法要求与项目审批流程），项目立项、审批、监督、竣工验收等是否符合政策规定等做深入了解。第二小组对项目负责人开展访谈与问卷发放收集工作。每日实地调研结束对线上线下收集资料及数据进行汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 工作过程 |  |  | - 1.前期调研 - 根据秦川园区金融财政局绩效评价工作部署安排，甘肃道瑞科技咨询有限公司成立绩效评价工作小组，工作小组提前与秦川园区农林水务局联系，获取高标准农田建设的基本信息资料，对资料进行分析，并结合本次评价重点内容，明确评价关注点。通过查阅相关政策文件，了解高标准农田建设背景、基本情况及建设要求，确定建设单位部门职责和项目规划，从而分析项目特点，根据项目的评价要点，调整评价方案指标体系及其他相关内容。解读各类政策目标，包括中央、省级相关的项目中长期目标和年度目标等，从政策的覆盖广度及深入程度，寻找政策要求的评价要点。明确资金拨付流程，分析各环节的时间节点和金额，对资金的管理、资金的时效、到位和使用等情况进行体现，找出受益对象的评价要点。 - 2.数据采集 - 评价小组收集基础数据及资料，完善评价基础资料。评价组到达调研地后分小组进行相关工作。第一评价小组对基础数据进行查验，就资金流向（包括秦川园区在使用此项资金时是否合规、支出方向是否符合相关管理办法要求与项目审批流程），项目立项、审批、监督、竣工验收等是否符合政策规定等做深入了解。第二小组对项目负责人开展访谈与问卷发放收集工作。每日实地调研结束对线上线下收集资料及数据进行汇总。 - 为将高标准农田建设项目实施情况调查做深做细，进一步了解项目实际实施内容，第三小组进行实地踏勘，前往项目实施村组，对受益农户一对一访谈、发放问卷、实地到项目实施区域进行踏勘。现场查看高标准农田建设情况、配套设施配备情况，了解受益家庭状况、收集受益群众对高标准农田的建议意见。 - 3.报告撰写 - 由于本次实地调研涉及资金量大、项目范围广，实地调研深入至乡镇，因此项目组在实地调研过程中同时开始本次绩效评价报告撰写工作。根据评价需要，结合实际情况，拟定《高标准农田建设项目绩效评价报告》各部分内容，绩效评价报告主要包括以下内容：项目背景、主要内容、绩效目标、资金投入、项目实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况、绩效评价目的、对象和范围、绩效评价原则、指标体系、评价标准及方法、绩效评价指标分析、项目取得的成效、存在的问题及原因分析有关政策建议等方面。找出存在的问题，提出相应的改进意见或建议，按照绩效评价要求和规定的文本格式撰写评价报告，在要求时间范围内提交内容完整、结论明确的报告初稿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价结论和绩效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价结论 |  | 评价得分 |  |  |  | 89.01分 |  |  | 评价等级 |  |  | 良 |
| 绩效 分析 |  | 指标 |  | 项目决策 |  |  | 项目过程 |  | 项目产出 | 项目效益 |  | 合计 |
|  |  | 得分 |  | 16.00 |  |  | 28.00 |  | 17.07 | 27.94 |  | 89.01 |
|  |  | 得分率 |  | 100.00% |  |  | 93.30% |  | 89.80% | 79.80% |  | 89.01 |
| 五、存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.配套防护林栽植进度缓慢。农田防护林能够有效改善农业生态环境，优化作物生长条件，增强农业抵御自然灾害的能力，从而保障粮食生产安全，促进粮食稳产高产，防护林栽植任务未完成或苗木成活率不高，将削弱防止水土流失功能，导致土壤侵蚀加剧，影响农田的土壤质量和肥力。经评价组现场调研发现，部分地段农田防护林栽植任务未完成，苗木成活率不高。 2.建设完成的高标准农田后续管护工作不到位。一是未建立后续管护机制，“重建设、轻管护”的现象较为普遍，田间工程设施产权不清晰、建后管护责任和措施不到位等问题突出，很大程度上限制了农田水利设施功能的正常发挥。二是负责后期管护工作的乡村，常态化管理运行机制和必要的人力物力安排不够到位，公共区域设施和田间道路的功能日渐衰退。项目主管部门只有监督指导权，无法实行有效的考核和奖罚。 3.项目建成后未及时划为永久基本农田。高标准农田建设项目竣工验收后由当地农业农村部门提供矢量数据给自然资源部门，由自然资源部门划定永久基本农田。据评价组现场调研发现，建成后的高标准农田不能及时化为永久基本农田。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、相关建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提高农田建设质量，提升效率管理水平。一是定期或不定期监督检查高标准农田配套设施等完成情况；二是选用优质苗木，选择适应当地气候和土壤条件的优质苗木，确保苗木健康、无病虫害。同时，加强对苗木的养护管理，提高苗木的抗逆性和成活率。改进栽植技术，推广先进的栽植技术，如“三大一实”栽植法（挖大坑、栽大苗、浇大水、踏实土），确保苗木栽植质量。同时，加强栽植后的养护管理，如及时浇水、施肥、修剪等。三是建立管护机制，建立健全农田防护林管护机制，明确管护责任人和管护要求。加强对管护人员的培训和管理，提高管护人员的专业素质和责任心。 2.加强政策引导与制度建设，明确管护责任主体。一是完善政策法规，制定或完善高标准农田后续管护的相关政策法规，明确管护责任主体、管护内容、管护标准以及奖惩机制，为管护工作提供法律保障。二是建立管护制度，建立健全高标准农田后续管护制度，包括定期巡查制度、问题报告制度、整改落实制度等，确保管护工作有章可循、有据可查。三是落实管护责任，按照“谁受益、谁管护”的原则，明确高标准农田的管护责任主体。一般来说，农田的承包者或使用者是直接的受益者，应承担主要的管护责任。四是签订管护协议，政府与管护责任主体应签订管护协议，明确双方的权利和义务，以及管护的具体要求和标准。 3.加强政策执行与监管，完善法律法规与制度保障。一是明确划定标准，根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》等规则规程规范，明确高标准农田划定为永久基本农田的具体标准和流程。二是加大监管力度，建立健全监管机制，对高标准农田的建设和划定过程进行全程监督，确保政策得到有效执行。三是完善法律法规，根据实际需要，适时修订和完善相关法律法规，为高标准农田划定为永久基本农田提供坚实的法律保障。四是建立长效机制，建立健全长效管理机制和考核制度，对高标准农田划定为永久基本农田的工作进行定期评估和考核，确保政策得到有效执行和持续改进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

兰州新区秦川园区2023年度建设工程消防技术服务项目绩效评价报告

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 建设工程消防技术服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价年度 |  |  |  | 2023年度 |  |  | 评价类型 |  |  | 财政评价 |  |
|  | 委托评价单位 |  |  |  | 兰州新秦川园区金融财政局 |  |  | 评价机构名称 |  |  | 甘肃道瑞科技咨询有限公司 |  |
|  | 评价对象名称 |  |  |  | 兰州新区秦川园区城市（乡）建设管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施目的 | 结合项目具体实施内容，阐述对项目的具体考察关键，表明通过此次绩效评价重点关注及达到的目标。通过本次评价工作的开展，评价组希望全面、客观了解建设工程消防技术服务项目开展情况的资金使用效益，重点考察项目预算资金申请、使用管理以及项目立项、采购、投入使用和后期维护等管理的规范性，通过绩效分析找出项目开展过程中管理的薄弱环节，并提出相关建议，切实提高今后部门对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） | 预算安排资金 |  |  |  | 20 |  |  | 实际到位资金 |  |  | 20 |  |
|  | 其中：中央资金 |  |  |  | - |  |  | 其中：中央资金 |  |  | - |  |
|  | 省级资金 |  |  |  | - |  |  | 省级资金 |  |  | - |  |
|  | 本级资金 |  |  |  | 20 |  |  | 本级资金 |  |  | 20 |  |
|  | 实际支出资金 |  |  |  | 20 |  |  | 结余资金 |  |  | 0 |  |
|  | 预算执行率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 |  |  | 目标1：对秦川园区范围内特殊建筑消防工程依据行业法律法规、规范、强制性标准、设计文件及服务合同等相关内容，开展相关专业工程安全、质量等行业监督技术服务及综合业务工作； 目标2：对园区各在建项目消防施工安全、质量进行第三方检测和现场评定，进一步加强园区特殊项目消防验收工作的质量和效能，督促项目建设各方责任主体切实履行主体责任。 目标3：对监督抽查和验收监督检查中发现的安全质量隐患，及时跟踪督促整改消除，提出处理意见，并协助兰州新区城乡建设和交通管理局建设工程监督管理人员依规做出相应处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价范围 |  |  | 项目资金共计20万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 指标体系 |  |  | 绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目决策、项目组织管理、资金投入与使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。指标体系整体框架由4个大类组成，包括4项一级指标、12项二级指标、26项三级指标组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方法 |  |  | 比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集及 处理方法 |  |  | 评价小组收集基础数据及资料，完善评价基础资料。评价组到达调研地后分小组进行相关工作。第一评价小组对基础数据进行查验，就资金流向（包括单位区在使用此项资金时是否合规、支出方向是否符合相关管理办法要求与项目审批流程），项目立项、审批、监督、竣工验收等是否符合政策规定等做深入了解。第二小组对项目负责人开展访谈与问卷发放收集工作。每日实地调研结束对线上线下收集资料及数据进行汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 工作过程 |  |  | 1.前期调研 根据兰州新区秦川园区财政金融局2024年度绩效评价工作安排，甘肃道瑞科技咨询有限公司成立绩效评价工作小组；组织相关人员学习项目实施依据、专项资金管理等文件精神；进一步细化项目评价指标体系和项目评价实施方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解；明确评价工作程序及要求，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的各项目内容，确定绩效评价的关注点和评价方式；明确本次评价工作任务，拟定该绩效评价项目所需的资料清单。 评价组结合项目实际实施内容、产生的效益等，确定利用调查问卷、项目基础表、资料清单和访谈提纲等方式，从评价组织实施程序、资金使用方向、资金支出结余情况和项目实施效益等方面进行综合考虑，全面了解项目情况。 2.方案制定 评价组在前期调研的基础上，全面了解兰州新区秦川园区城市（乡）建设管理局项目的实施内容、项目评审、审批流程情况、项目资金使用情况，进行现场调研，与相关人员进行交流与探讨，并与评价专家沟通交流，设计完整的指标体系，形成工作方案。 3.数据采集 一是资料整理及分析，评价组在前期整理资料的基础上，评价组采用科学合理的方法，对评价过程中需要的资料进行数据提取和筛选，并对选取的有效数据进行分析；二是评价组对所收集调查问卷受益群众进行统计汇总，最终形成受益群体满意度统计表及满意度报告；三是将项目指标体系与所提取数据相结合，按照评分标准对各指标予以绩效打分；四是形成评价结论，依据所收集和分析的数据，以及绩效打分情况，核实、分析基础数据并计算评价结果。同时，评价组成员对项目实施过程中存在的问题等进行梳理汇总和分析，按类别整理，并形成最终评价结论。 4.报告撰写 评价小组根据评价需要，结合评价项目实际，拟定评价报告各部分内容，初步确定了报告提纲，后根据实际收集到的资料、问卷、访谈、基础表进行分析整理，找出存在的问题，并对其原因展开分析，完善评价报告，并与相关单位沟通意见，完善评价报告，形成完整的绩效评价报告初稿交付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价结论和绩效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价结论 |  | 评价得分 |  |  |  | 90.56分 |  |  | 评价等级 |  |  | 优 |
| 绩效 分析 |  | 指标 |  | 项目决策 |  |  | 项目过程 |  | 项目产出 | 项目效益 |  | 合计 |
|  |  | 得分 |  | 16.30 |  |  | 25.33 |  | 23.00 | 25.93 |  | 90.56 |
|  |  | 得分率 |  | 81.50% |  |  | 84.43% |  | 100.00% | 96.04% |  | 90.56% |
| 五、存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.合同管理不规范，合同履行监管不足。兰州新区秦川园区城市（乡）建设管理局与甘肃淏怡消防安全技术服务有限公司签署《消防技术服务合同书》，其中签署页签订日期、联系人、联系电话均未进行填写。 2.部分项目整改情况较慢，延误项目建设进度。2023年共检查出关于消防施工质量和安全问题510条，下发整改通知单90份，截至2023年年底，回复整改的项目有34个，整改回复率为37.3%，整改情况较为缓慢。 3.缺乏专业人员，监管不到位。城市（乡）建设管理局接手消防设计审查及验收工作后，原先从事该项工作的专业技术人员并未随职能划转。消防设计审查及验收是一项高度专业化的工作，需要具备深厚的消防安全知识和丰富的实践经验单位原有工作人员对消防方面的知识储备较少。 4.全过程预算绩效管理不严，报表填报质量不佳。根据《2023年兰州新区项目支出绩效目标申报表》《预算绩效监控报告（建设工程消防技术服务）》《预算项目支出绩效自评表》《建设工程消防技术服务项目支出绩效自评情况报告》发现，一是绩效目标表未设置成本指标，二是项目监控报告未对预算执行情况进行分析，三是自评报告中“总体绩效目标完成情况分析”与项目实际完成情况不对应，未对“各项指标完成情况分析”中各个指标完成情况进行逐一分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、相关建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.完善合同管理制度，强化合同履行监管。一是修订完善合同管理制度，确保制度内容符合当前法律法规和单位实际情况。明确签订合同的经济活动范围和条件，以及合同起草、审批、签署、归档等各环节的操作流程，确保合同的完整性和规范性。二是明确合同管理机构及职责，设立专门的合同管理机构或明确归口管理部门，并明确其职责权限。确保合同调查、谈判、文本拟定、审批、签订与验收等不相容岗位相互分离，各环节控制措施具体明确。三是建立合同履行监督机制，加强对合同履行情况的监督检查，确保合同按照约定条款执行。对于重要合同或关键节点，应实行重点监控和定期报告制度。四是加强合同档案管理，对合同进行统一归档管理，详细记录每份合同的编号、名称、对方信息、签署日期、到期日期、合同金额等重要信息。确保合同档案的完整性和可追溯性，便于查询和追踪。 2.加强监督与考核，持续监控与调整。一是建立整改工作的监督机制，定期对整改进展情况进行检查和评估，对于进展缓慢的环节，应及时采取措施进行督促和整改。二是实施绩效考核，将整改工作纳入项目绩效考核体系，对整改进展情况进行量化考核。通过绩效考核激励项目团队成员积极投入整改工作，提高整改进度。三是持续监控，在项目整改过程中保持持续监控，及时发现和解决潜在问题。通过持续监控确保整改工作按计划进行，避免再次出现延误情况。四是灵活调整，根据项目实际情况和外部环境的变化灵活调整整改计划和策略。通过灵活调整确保项目整改工作能够适应变化并顺利推进。 3.加强专业人才培养与引进，加强沟通协调与协作。一是内部培养与选拔，单位应加大对现有人员的培训力度，特别是针对关键岗位和专业技能的培训。通过内部培训、轮岗交流等方式，提升员工的专业素养和综合能力。同时，建立科学的选拔机制，从内部挖掘和培养具有潜力的专业人才。二是外部引进，通过公开招聘、人才引进计划等方式，积极引进具有丰富经验和专业知识的外部人才。特别是针对紧缺岗位和关键领域，应加大引进力度，以补充和壮大专业人才队伍。三是建立沟通机制，单位应建立定期或不定期的沟通会议制度，加强内部科室之间的沟通与协作。通过及时交流信息、分享经验等方式，促进问题的解决和工作的推进。 4.加强全过程预算绩效管理，提升报表填报质量。一是强化制度建设，制定和完善全过程预算绩效管理的相关规章制度，明确各部门、各环节的职责和权限，确保管理有据可依、有章可循。引入绩效问责机制，对预算绩效管理不力或造成重大损失的责任人进行严肃追责，提高管理的严肃性和权威性。二是提高信息化水平，利用现代信息技术手段，如大数据、云计算等，建立全过程预算绩效管理的信息系统。实现预算数据的实时采集、分析和监控，提高管理的精准度和时效性。三是加强培训与指导，定期对预算绩效管理人员进行培训和指导，提高他们的专业素养和管理能力。邀请专家或第三方机构进行专题讲座和案例分析，分享先进的管理经验和做法。四是加强审核与监督，建立严格的报表审核机制，对填报的报表进行逐一审核和把关。加强对报表填报过程的监督和管理，确保填报工作的规范性和准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

兰州新区秦川园区2023年度农村冬季取暖热源清洁化改造项目绩效评价报告

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 农村冬季取暖热源清洁化改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价年度 |  |  |  | 2023年度 |  |  | 评价类型 |  |  | 财政评价 |  |
|  | 委托评价单位 |  |  |  | 兰州新秦川园区金融财政局 |  |  | 评价机构名称 |  |  | 甘肃道瑞科技咨询有限公司 |  |
|  | 评价对象名称 |  |  |  | 秦川园区农林水务局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施目的 | 农村冬季取暖热源清洁化改造项目绩效评价服务围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面为分析框架，围绕项目审批、资金管理及项目实施后续管理及发挥的社会效益等进行评价，综合衡量、农村冬季取暖热源清洁化改造项目的实施效果。目的在于找出农村冬季取暖热源清洁化改造项目实施过程中的薄弱环节，提出改进建议，从而提高今后部门对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） | 预算安排资金 |  |  |  | 3541.3 |  |  | 实际到位资金 |  |  | 3541.3 |  |
|  | 其中：中央资金 |  |  |  | 2975 |  |  | 其中：中央资金 |  |  | 2975 |  |
|  | 市级资金 |  |  |  | 393.6 |  |  | 市级资金 |  |  | 393.6 |  |
|  | 本级资金 |  |  |  | 172.7 |  |  | 本级资金 |  |  | 172.7 |  |
|  | 实际支出资金 |  |  |  | 3541.3 |  |  | 结余资金 |  |  | 0 |  |
|  | 预算执行率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 |  |  | 2023年3月5日前确定示范户，3月6日发布2000户招标公告，3月8日前完成示范户安装工作，3月10日前完成3500户摸排工作，根据项目安装效果和群众反响结果，3月下13日发布1500户招标公告，4月10日完成改造3500户，计划4月20日全面完成项目建设任务及县级评估工作，改造任务涵盖了秦川镇、上川镇两个乡镇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价范围 |  |  | 2023年农村冬季取暖热源清洁化改造项目预算批复金额625万元，实际到位资金520.528万元，实际支出金额520.528万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 指标体系 |  |  | 本次绩效评价以农村冬季取暖热源清洁化改造项目预算资金为导向，通过查阅项目相关资料，结合项目绩效目标及工作计划，由评价组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。按照逻辑分析法设计思路，结合对项目支出评价的要求，评价指标体系包括项目决策、过程、产出、效益四部分内容。指标体系整体框架由4个大类组成，包括4项一级指标、14项二级指标、29项三级指标组成。指标数据来源于项目相关资料、财务相关资料、工作计划、访谈等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方法 |  |  | 比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集及 处理方法 |  |  | 评价小组收集基础数据及资料，完善评价基础资料。评价组到达调研地后分小组进行相关工作。第一评价小组对基础数据进行查验，就资金流向（包括单位区在使用此项资金时是否合规、支出方向是否符合相关管理办法要求与项目审批流程），项目立项、审批、监督、竣工验收等是否符合政策规定等做深入了解。第二小组对项目负责人开展访谈与问卷发放收集工作。每日实地调研结束对线上线下收集资料及数据进行汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 工作过程 |  |  | 1.前期调研 根据兰州新区秦川园区财政金融局绩效评价工作部署安排，甘肃道瑞科技咨询有限公司成立绩效评价工作小组；组织相关人员学习项目实施依据、专项资金管理等文件精神；进一步细化项目评价指标体系和项目评价实施方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解；明确评价工作程序及要求，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的各项目内容，确定绩效评价的关注点和评价方式；明确本次评价工作任务，拟定该绩效评价项目所需的资料清单。 评价组结合项目实际实施内容、产生的效益等，确定利用调查问卷、项目基础表、资料清单和访谈提纲等方式，从评价组织实施程序、资金使用方向、资金支出结余情况和项目实施效益等方面进行综合考虑，全面了解项目情况。 2.方案制定 评价组在前期调研的基础上，全面了解农村冬季取暖热源清洁化改造项目绩效评价服务指标体系的实施内容、项目评审、审批流程情况、项目资金使用情况，进行现场调研，与相关人员进行交流与探讨，并与评价专家沟通交流，设计完整的指标体系，形成工作方案。 3.数据采集 本次绩效评价调研工作由评价组根据各阶段数据采集情况及评价需要，对收集到的各项资料及数据进行整理分析，具体工作内容如下：一是资料整理及分析，评价组就评价实施阶段收集的资料、现场勘查相关资料、问卷访谈结果等进行分类整理。在前期整理资料的基础上，评价组采用科学合理的方法，对评价过程中需要的资料进行数据提取和筛选，并对选取的有效数据进行分析；二是评价组对所收集179份受益群众调查问卷进行统计汇总，最终形成受益群体满意度统计表及满意度报告；三是将项目指标体系与所提取数据相结合，按照评分标准对各指标予以绩效打分；四是形成评价结论，依据所收集和分析的数据，以及绩效打分情况，核实、分析基础数据并计算评价结果。同时，评价组成员对项目实施过程中存在的问题等进行梳理汇总和分析，按类别整理，并形成最终评价结论。 4.报告撰写 评价小组根据评价需要，结合评价项目实际，拟定评价报告各部分内容，初步确定了报告提纲，后根据实际收集到的资料、问卷、访谈、基础表进行分析整理，找出存在的问题，并对其原因展开分析，完善评价报告，并与相关单位沟通意见，完善评价报告，形成完整的绩效评价报告初稿交付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价结论和绩效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价结论 |  | 评价得分 |  |  |  | 90.61分 |  |  | 评价等级 |  |  | 优 |
| 绩效 分析 |  | 指标 |  | 项目决策 |  |  | 项目过程 |  | 项目产出 | 项目效益 |  | 合计 |
|  |  | 得分 |  | 17.00 |  |  | 15.00 |  | 26.00 | 32.61 |  | 90.61 |
|  |  | 得分率 |  | 85.00% |  |  | 83.33% |  | 100.00% | 90.58% |  | 90.61% |
| 五、存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.部分合同内容不完整，合同管理力度不足。合同内容完整性对于项目实施的意义至关重要，它不仅为项目的顺利进行提供了明确的指导和保障，而且能够有效地减少因信息不对称或误解而导致的风险和纠纷，评价组调研发现项目部分合同签订内容不完整，例如：兰州新区秦川园区农林水务局与山东净天蓝空调设备有限公司关于兰州新区秦川园区2023年农村冬季取暖热源清洁化改造项目补充合同签订不规范，缺乏合同签订日期。合同内容的完整性体现了对双方权利义务的明确规定，通过合同，项目参与方可以清晰地了解自己在项目中的责任、义务和权利，从而确保各方在项目实施过程中能够按照合同约定的内容履行自己的职责。完整的合同条款有助于项目团队内部的管理和协调，还能够降低因责任不明确而导致的纠纷和风险。 2.绩效指标设置不规范，指标与目标值矛盾。评价组通过核查《2023年兰州市农村冬季取暖热源清洁化改造项目市级资金绩效目标表》，发现部分指标设置不规范，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。质量指标及目标值一般设置为“采购设备设施合格率=100%”，时效指标及目标值一般设置为“保障农户取暖及时性-及时”，但在核查《2023年兰州市农村冬季取暖热源清洁化改造项目市级资金绩效目标表》时发现质量指标及目标值设置为“质量指标-设备设施使用-正常”，时效指标及目标值设置“时效指标-农户取暖率-不影响”。 3.可持续的经济激励机制尚未建立，影响项目可持续性。根据《兰州市冬季清洁取暖工作领导小组关于印发〈兰州市农村冬季取暖热源清洁化改造项目运行补贴办法〉的通知》（兰清暖发〔2023〕1号），文件中提出对全市2021年以来农村地区实施冬季取暖热源清洁化改造的用户（含自行改造用户）发放取暖运行补贴资金，发放期限为2022-2024年法定供暖时间，之后是否补贴，国家、省里没有明确的政策要求。该项政策是否能够坚持下去、常态化，直接关系到清洁取暖工作的长效性和可持续性。目前财政退坡补贴后的市场化运作模式尚不健全，一旦财政难以承受补贴额度或补贴到期后停止补贴，势必造成居民散煤复燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、相关建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.增加合同人员培训，完善合同审核机制。为加强工作人员对合同审核的严谨性，可以对单位工作人员开展合同相关要求培训工作，一是为工作人员提供合同审核培训，确保熟悉合同的基本要素，如签订日期、双方信息、条款内容等；二是强调合同审核的重要性，并明确审核不严可能带来的法律风险和后果；三是实施双重审核制度，对于重要或复杂的合同，实施双重或多重审核制度，确保合同的准确性和完整性。不同的审核人员可以从不同的角度检查合同，降低疏漏的风险。 健全单位合同管理制度，一是建立合同管理制度，制定详细的合同管理制度，明确合同的签订、审核、存档、变更、解除等各个环节的流程和责任，确保每个工作人员都清楚自己的职责和权限；二是加强合同存档管理，建立完善的合同存档系统，确保合同的安全存储和方便检索，定期对合同存档进行检查和整理，防止合同丢失或损坏；三是建立监管机制，设立专门的合同管理部门或岗位，对合同的签订、审核、存档等关键环节进行监管，定期对合同管理流程进行审查和评估，及时发现问题并进行改进；四是强化责任追究，对于在合同管理中出现问题的工作人员，要依法依规进行责任追究，确保制度的严肃性和有效性。 2.扎实推进绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量。加强预算管理，积极学习最新政策要求，为构建全方位预算绩效管理格局积极努力。一是绩效目标的设立要在充分了解、覆盖项目的基础上进行设立，才能做到绩效目标对全年工作的指导意义，也能更好地进行预算申报，优化资源配置；二是优化指标设立，在熟悉了解项目的基础上，全面进行各类指标设立，注重指标的可衡量性，定量指标为主，定性指标为辅，尽量做到指标取数准确高效，与绩效目标相呼应，使得项目实施更加明确精准，制定决策更为科学；三是积极学习相关政策，提高自身业务能力，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等政策文件要求，切实做好绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用工作，努力实现绩效全过程，做到“花钱必问效，无效必问责”。必要时可邀请专业人员对单位预算绩效管理工作开展培训，明确各阶段工作要求，充分调动本单位工作人员积极性，合力推动预算绩效管理工作常态化。 3.积极探索，完善健全长效机制。一是认真总结已实施的清洁取暖改造方式和试点积累的经验，加快培育清洁取暖供热运营商，开展合同能源管理，建立政府、企业、居民节能利益分享机制，鼓励企业和居民节能降耗，建立长效机制，实现可持续发展；二是向国家、省相关部（厅）委申请，以逐年退坡的形式延长清洁取暖补贴期限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |