兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目运营期（2023年度）绩效评价报告

| 一、部门整体基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目运营期（2023年度）绩效评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价年度 |  |  |  | 2023年度 |  | 评价类型 |  |  | 财政评价 |  |
|  | 委托评价单位 |  |  |  | 兰州新区城乡建设和交通管理局 |  | 评价机构名称 |  |  | 甘肃金益通绩效评价咨询服务有限公司 |  |
|  | 评价对象名称 |  |  |  | 兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目 |  |  |  |  |  |  |
| 实施目的 | 本次绩效评价通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地评价兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目运营期2023年度的运营情况，协议内容执行情况以及监管考核情况。通过此次绩效评价发现项目运营过程中存在的问题，针对存在的问题提出合理的改进意见和建议，从而促进以后年度项目运营管理工作的不断提升，同时为本年度运营补贴资金的支付提供参考依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） | 预算安排资金 |  |  |  | 13696.23 |  | 实际到位资金 |  |  | 13081.34 |  |
|  | 其中：市级资金 |  |  |  | 13081.34 |  | 其中：市级资金 |  |  | 13081.34 |  |
|  | 县级资金 |  |  |  |  |  | 县级资金 |  |  |  |  |
|  | 实际支出资金 |  |  |  | 13081.34 |  | 结余资金 |  |  | 614.89 |  |
|  | 预算执行率 |  |  |  | 95.51% |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门整体绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 |  |  | 完成综合服务组团管廊工程建设。同时，在项目建成后，保持管廊处于良好的技术状态，排除设施设备故障，包括检查检测、定期保养、维修更换、备品管理、环境维护，为入廊管线提供安全、清洁、稳定的工作环境，以保持电力、通讯、燃气稳定安全地供应，适应高速发展的经济社会，为兰州新区创造可持续发展的条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价范围 |  |  | 主要包括项目运营期间产出、效果与管理等方面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价依据 |  |  | 1.《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号); 2.《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》(国办发〔2015〕42号); 3.《关于印发政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法的通知》(财金〔2016〕92号); 4.《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金〔2019〕10号); 5.《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》的通知(财金〔2020〕13号); 6.《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省政府和社会资本合作(PPP)项目工作导则的通知》(甘政办发〔2017〕37号); 7.《甘肃省政府和社会资本合作(PPP)项目全生命周期绩效管理实施细则(试行)》(甘财建〔2022〕134号); 8.《关于建设兰州新区地下综合管廊一期工程的通知》(新城建发〔2016〕23号); 9.《关于兰州新区地下综合管廊一期工程PPP项目财政承受能力论证会结论反馈意见的函》(兰新财函〔2016〕11号); 10.《关于兰州新区地下综合管廊一期工程PPP项目物有所值论证结论反馈意见的函》(兰新财函〔2016〕12号); 11.《关于同意兰州新区地下综合管廊一期工程25条综合管廊PPP项目实施方案的批复》(新政函〔2016〕31号); 12.《关于兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊项目可行性研究报告的批复》(新经发投资〔2016〕150号); 13.《关于兰州新区铁路建设投资有限责任公司兰州新区地下综合管廊一期工程项目节能评估报告表的审查意见》(新经发能源函〔2016〕72号); 14.《关于兰州新区地下综合管廊一期工程项目环境影响报告表的批复》(新环审发〔2016〕56号); 15.《关于建设兰州新区地下综合管廊一期工程的通知》(新城建发〔2016〕23号); 16.《兰州新区城乡建设管理局关于停止兰州新区地下综合管廊和有轨电车项目实施的通知》(新城建发〔2016〕509号); 17.《兰州新区城乡建设管理局关于兰州新区地下综合管廊建设相关事宜的复函》(新城建函〔2017〕33号); 18.《兰州新区地下综合管廊一期工程招标文件》; 19.《兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊项目PPP合同》; 20.《关于<兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊项目PPP项目合同〉的变更协议》; 21.《兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目综合服务组团管廊经十路、纬七路、(站前广场一经七路)、纬七路(经七路一经十路)3条竣工管廊和监控中心工程结算审核报告》等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 指标体系 |  |  | (一)绩效评价指标体系设计原则 此次绩效评价指标体系根据《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》(财金〔2020〕13号)以及《甘肃省政府和社会资本合作(PPP)项目全生命周期绩效管理实施细则(试行)》(甘财建〔2022〕134号)文件制定。根据(甘财建〔2022〕134号)第三条“本实施细则施行前已发布中标通知书的项目，沿用采购文件或项目合同中约定的绩效评价指标及结果应用等条款，按照本实施细则开展绩效监控、绩效评价相关工作，绩效目标与绩效指标体系不完善的，可参照本实施细则进行补充完善。” 本项目运营绩效评价沿用《兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊项目PPP项目合同》《关于〈兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊项目PPP项目合同>的变更协议》绩效评价指标及结果应用等条款，本次绩效评价在参照(甘财建〔2022〕134号)共性指标框架基础上，结合项目的实际情况，按照绩效指标设计的相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、科学性等原则，对本项目运营期的绩效评价指标体系进行优化调整，就管理、产出、效果三个方面合理设定本项目的指标体系。-级指标和二级指标基本参照共性框架指标，三级指标则是结合项目特点进行设置，做到指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得。 (二)绩效评价指标体系说明 本次为项目运营期第六年绩效评价，因前期绩效评价指标体系已经专家评审并通过，本次绩效评价继续使用其对缺项指标的设置。①“成本控制”:以经审计确定的当年度运营维护成本或年初政府相关部门批复的预算金额为控制上限，核实实际发生运营维护成本是否超出控制上限;②“入廊费用收取率”:对项目运营期间的收取的实际入廊费和运营管理费进行评价。 上述无法评价的指标作为缺项处理(不做评分)。缺项处理后指标得分具体计算方法为:按照实际评价内容的得分率折算成百分制确定最终的绩效评价得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方法 |  |  | 比较法、公众评判法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集及 处理方法 |  |  | (1)比较法:通过对实际运营服务内容、质量与协议.约定服务内容、质量标准进行对比，采取定量分析与定性分析相结合的方法综合分析，最后依据分析结果进行绩效评价。 (2)公众评判法:通过发放调查问卷及现场调研访谈，了解项目实施效果及项目服务对象、主管部门对该项目运营的认可和满意度，最终总结分析服务对象及主管部门的满意程度和项目实施效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 工作过程 |  |  | - 1.编制绩效评价工作方案 - 项目评价组根据评价需求及初步调查了解，组织编制《兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目运营期绩效评价工作方案》，内容包括项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等。 - 2.前期准备 - (1)资料收集 - 一是根据PPP项目特点，结合项目实际情况及此次绩效评价工作的需要，梳理并列出本次绩效评价所需项目准备、项目采购、项目执行、运营期等佐证资料清单，并将资料清单发送至项目公司开展线.上资料收集工作。二是评价组与项目公司相关负责人员进行电话访谈，进一步了解项目运营情况。 - (2)召开项目内部分析会 - 评价组在获取项目基本资料后，召开内部项目分析会，就项目情况进行分析了解，明确绩效评价对象及内容，确定项目评价关注点。 - (3)设计调查问卷及访谈提纲 - 根据项目特点，选取项目主管部门和入廊企业为调查对象。同时依据项目主管部门监督管理职责和项目公司提供服务等具体情况合理设定调查问卷，针对项目公司2023年度运营情况设置相应的访谈提纲。 - 3.实地调研 - (1)项目座谈会:评价组与项目公司相关负责人开展项目座谈会，进一步了解项目运营和维护情况，对前期资料分析中存在的问题进行现场征询，并说明现场工作方式和实地调研安排。 - (2)补充收集项目资料:评价组对照项目资料清单，补充收集项目资料，对资料进行现场梳理。 - (3)项目实地访谈:通过访谈了解项目运营维护、安全管理、监督考核等情况，发现项目2023年度存在的实际问题。 - (4)现场调研:评价组会同项目公司有关负责人前往.燃气舱及纬七路西段综合舱对本项目管廊主体及附属设施进行现场调研。通过询问、勘察等方式对管廊主体结构，项目的排水系统、通风系统、照明系统、消防系统、标识牌等其他附属设施进行调查，对了解到的项目信息进行进一步查证核实。 - 4.数据分析 - 评价组根据评价需要，对收集到的项目各环节资料及数据进行整理分析，具体工作内容如下:一是评价组就项目评价实施阶段收集的项目运营资料、财务资料、调查问卷及访谈结果等资料进行分类整理，并对所收集调查问卷的各项问题进行统计汇总，形成入廊企业满意度调查问卷分析。二是在前期整理资料的基础上，项目评价组采用科学合理的方法，对评价过程中需要的资料进行数据提取和筛选，并对选取的有效数据进行分析。三是将项目指标体系与所提取数据相结合，按照评分标准对各指标予以绩效打分。 - 5.撰写报告 - (1)拟定报告提纲:按照《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》(财金〔2020〕13号)以及《甘肃省政府和社会资本合作(PPP)项目全生命周期绩效管理实施细则(试行)》(甘财建〔2022〕134号)相关要求，拟定评价报告各部分内容，初步确定报告提纲:项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效分析及评价结论、存在问题、相关建议、其他需要说明的问题。 - (2)撰写报告初稿:评价组根据数据收集、现场勘查、问卷调查、访谈等工作开展情况，找出存在的问题，并提出改进的意见或建议，按照财政项目绩效评价要求和规定的文本格式撰写评价报告，在要求的时间范围内提交内容完整、结论明确的报告初稿。 - (3)提交报告样稿:项目绩效评价报告进行内部审核后提交至兰州新区城乡建设和交通管理局，根据沟通反馈后的相关意见，修订绩效评价报告，最终定稿。 - (4)档案归集:评价组按照资料清单内容，将项目开展过程中所收集的全部有效资料，包括PPP合同、补充协议、访谈记录、调查问卷等相关工作资料及项目最终绩效评价报告，进行电子归档并提交。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价结论和绩效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价结论 |  | 评价得分 |  | 95.21分 |  |  |  |  | 评价等级 |  | 优 |
| 绩效 分析 |  | 指标 |  | 产出 |  | 效果 |  | 管理 | 合计 |  |  |
|  |  | 得分 |  | 74 |  | 6.5 |  | 9 | 89.5分 |  |  |
|  |  | 得分率 |  | 92.5% |  | 65% |  | 90% | 89.5% |  |  |
| 缺项处理后折算成百分制得分95.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)管廊内个别设备标识缺失 据项目公司《管廊巡检运维作业指导书》中有关标识系统的规定，管廊标识系统包括简介牌、管线标识铭牌、设备铭牌、警告标识、设施标识、里程桩号牌标识、标牌，主要功能为标明管廊内的公用管线、设施名称、定位及警告标识。 根据评价组实地调研过程中随机抽查，发现纬七路西段综合舱内，有消防设备(灭火器箱)相关标识缺失2处。 (二)公司制度执行有效性待加强 项目公司分部门、分职责、分项制定了具有针对性、可操作性强的管理制度。但在实地调研中发现，在2023年运营期间，监控中心值班室存在多次同一值班人员连值白班、夜班的情况。一是不符合《管廊运行值班管理制度》交接班管理5.5“非应急突发状况值班人员不得连值两个班”的相关规定;二是不符合《组织机构设置及人员配置管理制度》附件2岗位定员管理“监控中心值班四班两倒制”的相关规定。因此，以上两项制度在实际工作中未得到有效执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、相关建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)加强日常巡检，完善管廊内标识系统 巡检人员虽每日对管廊内进行巡查，但仍有个别消防设备铭牌缺失，未及时发现和补充。建议项目公司加强日常巡检工作，避免再次出现包括简介牌、管线标识铭牌、设备铭牌、警告标识、设施标识、里程桩号牌标识、标牌等标识不清晰或者缺失的情况。 (二)加强日常工作管理，保障制度有效执行 在保障制度科学的前提下，加强对制度执行的监督落实，及时跟踪制度的执行情况。同时，在公司后续运营过程中要加强日常工作管理，对制度执行过程中存在的问题认真分析并及时解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.PPP项目绩效评价的可靠性基于实施机构及项目公司提供资料真实性、完整性，评价工作组尽可能地核实相关数据的准确性和真实性，但由于客观因素的限制，其资料真实性和完整性最终由项目公司及实施机构负责。 2.本项目运营期2023年度绩效评价报告结论仅限于评价时段期间的评价结果。 3.本次绩效评价工作结束后，第三方机构将严格遵守项目资料的保密性原则，不留存项目公司相关政策、财务、运营等方面的资料，若在报告中出现描述有争议的情况时，将及时进行沟通完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |